Республика Карелия

## Администрация

## Кондопожского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 2 мая 2023 года  № 509

О мерах подготовки объектов

жизнеобеспечения в Кондопожском

муниципальном  районе к работе в

отопительный период 2023/2024 года

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2022/2023 года, повышения надёжности электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы в населённых пунктах Кондопожского муниципального района:

1. Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения в Кондопожском муниципальном районе к работе в отопительный период 2023/24 года (Приложение №1).

2. Образовать комиссию (штаб) по подготовке и проведению отопительного периода 2023/24 года в Кондопожском муниципальном районе и утвердить её состав согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график заседаний комиссии (штаба) по подготовке и проведению отопительного периода 2023/2024 года по Кондопожскому району согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать главам поселений Кондопожского муниципального района:

- предусмотреть в местных бюджетах целевые средства на 2024 год на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с заключёнными договорами.

5. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (Кондопожское ММП ЖКХ, ОАО «Кондопожский ЦБК», ООО «Санаторий «Марциальные воды», ЗАО «Клиника «Кивач», ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиала «РЖД», ОАО «Прионежская сетевая компания»,  ОАО «МРСК Северо - Запада «Карелэнерго», АО «Карелгаз», АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»), обеспечивающим электро-, тепло-, водо- и газоснабжение населенных пунктов Кондопожского муниципального района:

- разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов теплоснабжения, включив в них мероприятия, направленные на устранение недостатков отопительного периода 2023/2024 года, а также ежегодные профилактические мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или рекомендованные к исполнению контролирующими организациями до 16 мая 2023 г.;

- разработать и утвердить в установленном законодательством порядке графики ограничения отпуска тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке тепловой мощности теплоисточника в срок до 01 июля 2023 г.;

- обеспечить подготовку объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения населённых пунктов в соответствии с утверждёнными планами мероприятий к началу отопительного периода;

- разработать и утвердить в установленном законодательством порядке графики проведения пробной топки систем теплоснабжения;

- произвести расчеты нормативов запаса топлива и в срок до 1 августа 2023 года направить их на утверждение в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, в Министерство энергетики РФ;

- провести совместно с потребителями приемку системы отопления и тепловых сетей потребителей с составлением и представлением актов готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к отопительному периоду в Администрацию Кондопожского муниципального района в срок до 01 сентября 2023 года;

- обеспечить создание нормативов запаса топлива согласно утвержденным расчетам до начала отопительного сезона;

- провести пробные топки котельных перед началом отопительного периода;

- создать неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

- принять меры по оборудованию объектов резервными источниками энергоснабжения;

- провести противоаварийные тренировки эксплуатационного персонала;

- представить в управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации Кондопожского района (далее – управление ЖКХ)  в срок до 16 мая 2023 года планы мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в отопительных период 2023/2024 года (Приложение №1);

- провести проверку соответствия имеющихся мощностей подключенным  нагрузкам по каждой системе теплоснабжения и представить в управление ЖКХ информацию по системам, имеющим дефицит в срок до 06 июня 2023 года;

- организовать в установленном порядке работу по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих электро-, теплоснабжение населения и социально значимых объектов к работе в отопительный период  2023/2024  года с подписанием актов и паспортов готовности и представлением  их в управление ЖКХ в срок до 01 сентября 2023 года;

- начиная с 01 июня 2023 года по 01 ноября 2023 года еженедельно по средам представлять в управление ЖКХ оперативную информацию в разрезе поселений о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду и о прохождении отопительного периода, о запасах и движении топлива ежемесячной государственной статистической отчетности по формам 1-ЖКХ (зима) срочная, 2-ЖКХ (зима), 3-ЖКХ (зима) срочная.

6. Предложить филиалу ОАО «МРСК Северо - запада Карелэнерго» и ОАО «ПСК»:

- провести подготовку источников энергоснабжения, питающих линий электропередач и трансформаторных подстанций, а также оборудования сетей, и прохождения максимума нагрузок отопительного периода;

- не производить в период подготовки к отопительному периоду 2023/2023 года отключение объектов систем жизнеобеспечения (котельных, насосных, ремонтных баз) предприятий ЖКХ, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию;

- разработать и утвердить в срок до 20 сентября 2023 года графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики.

7. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирных домах, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах: обеспечить подготовку жилищного фонда к прохождению отопительного периода с выполнением ежегодных профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством и (или) рекомендованных к исполнению

контролирующими и ресурсоснабжающими организациями с предоставлением

актов готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к отопительному периоду в управление ЖКХ в срок до 1 сентября 2023 года;

предоставить акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированном жилищном фонде в организации, обеспечивающие газоснабжение.

8. Руководителям муниципальных учреждений:

- обеспечить подготовку Планов мероприятий подготовки социальных объектов к работе в отопительный период 2023/2024 года в соответствии с Перечнем  основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2023/2024 года (Приложение №1) в срок до 16 мая 2023 года;

- обеспечить подготовку социальных объектов в соответствии с утверждёнными планами мероприятий к работе в отопительный период 2023/2024 года;

- обеспечить своевременную оплату учреждениями коммунальных услуг и потребляемых топливно-энергетических ресурсов в соответствии с заключенными договорами, а также погашение имеющейся задолженности перед ресурсоснабжающими организациями;

- еженедельно по средам представлять в управление ЖКХ отчёт о ходе подготовки социальных объектов к отопительному периоду 2023/2024 года согласно утвержденным планам.

9. Управлению ЖКХ:

1) Обеспечить контроль за:

- собираемостью платежей, целевым использованием предусмотренных и утвержденных в соответствии с законодательством о тарифах финансовых средств на выполнение производственных программ жилищно-коммунального хозяйства, ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива организациями согласно сводным расчетам, нормативов запасов топлива;

- расчетами с поставщиками энергоресурсов (тепло-, электроэнергия);

- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание;

- созданием в срок до 1 октября 2023 года в организациях жилищно-коммунального хозяйства финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

- проведением пробных топок котельных и противоаварийных тренировок перед началом отопительного периода;

- началом и прохождением отопительного периода;

- наличием запасов и движением топливно-энергетических ресурсов;

- проверкой систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы, и другие);

- за выполнением  утвержденных планов по подготовке к отопительному периоду 2023/2024 года предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо-, газоснабжение, а также эксплуатацию  жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- за созданием нормативного запаса топлива в ходе подготовки к отопительному периоду 2023/2024 года теплоснабжающими организациями Кондопожского муниципального района и еженедельно по четвергам представлять в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия сведения о наличии топлива и его финансовом обеспечении согласно утвержденным формам отчетности;

- за финансовым состоянием коммунальных предприятий, собираемостью платежей и целевым использование предусмотренных в тарифах финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива в необходимых объёмах для расчётов с энергоснабжающими  организациями;

2) провести оценку готовности к отопительному периоду 2023/2024 года потребителей (многоквартирные дома, объекты социальной сферы), теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и представить:

-в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия акты готовности социальных объектов в срок до 1 сентября 2023 года;

-в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору копии паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду в срок до 15 сентября 2023 года.

3) обеспечить проведение проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду с получением ими паспортов готовности в срок до 1 сентября 2023 года.

4) в течение трех рабочих дней с момента составления акта проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду направлять в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия информацию о готовности/неготовности объекта проверки к отопительному периоду.

5) подготовить сводный план мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2023/2024 года за счёт всех источников финансирования, включая муниципальные предприятия ЖКХ, ведомственные предприятия и организации, социальные учреждения.

6)  в срок до 16 мая 2023 года подвести итоги прохождения отопительного периода 2022/2023 года

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации Кондопожского

муниципального района                                                                  Д.А. Зацепин

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Кондопожского муниципального района от «02» мая 2023 № 509 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения в Кондопожском муниципальном районе к работе в отопительный период 2023/2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| Котельные, насосные |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков-аккумуляторов горячей воды | все баки не реже одного раза в 3 года |
| 4. | Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков-аккумуляторов, емкостей, опор и других) | все здания и сооружения согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного периода |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже одного раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и поверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, сигнализации | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Техническое обслуживание газового оборудования котельных | о графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 9. | Текущий ремонт газового оборудования котельных | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 10. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне-зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
| Тепловые сети |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
| Электрические сети |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и другие) | ежегодно |
| Водозаборные сооружения и сети |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей | не реже одного раза в 2 месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия (промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды, другие мероприятия); ремонтные работы (замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков, другие мероприятия) | по графикам плановопредупредительного ремонта, по мере необходимости |
| Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей, являющихся общим имуществом в многоквартирных домах | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторных узлов | все системы |
| 31. | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные нормативными документами |
| 32. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 33. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалах зданий | ежегодно |
| 34. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 35. | Текущий ремонт внутридомового газового оборудования | ежегодно |
| 36. | Капитальный ремонт фасадных газопроводов | по результатам осмотра в межотопительный период |
| 37. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам плановопредупредительного ремонта, не реже нормативных сроков |
| Сооружения и сети газоснабжения (сжиженный углеводородный газ) |
| 38. | Техническое обследование подземных газопроводов | по графикам обследования не реже одного раза в 5 лет |
| 39. | Техническое диагностирование подземных газопроводов, эксплуатируемых свыше 40 лет | по графикам диагностирования после 40 лет эксплуатации |
| 40. | Техническое освидетельствование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций | по графикам освидетельствования не реже одного раза в 10 лет |
| 41. | Техническое диагностирование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций, эксплуатируемых свыше 35 лет | по графикам диагностирования после 35 лет эксплуатации |
| 42. | Техническое обслуживание оборудования групповых подземных установок СУГ, газонаполнительных станций | по графикам, но не реже нормативных сроков |
| 43. | Текущий ремонт арматуры на наружных трубопроводах | один раз в год |
| Сооружения и сети газоснабжения (природный газ) |
| 44. | Техническое обслуживание: осмотр арматуры, опор и креплений газопроводов, осмотр состояния изоляции газопроводов и их окраски, выявление утечек газа | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 45. | Ревизия технического состояния газопроводов | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 46. | Текущий ремонт газопроводов | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 47. | Техническое обслуживание газораспределительных пунктов, шкафных регуляторных пунктов, газораспределительных установок | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 48. | Текущий ремонт газораспределительных пунктов, шкафных регуляторных пунктов, газораспределительных установок | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Кондопожского муниципального района от «02» мая 2023г № 509.

Состав комиссии (штаба) по подготовке и проведению отопительного периода 2023/2024 года по Кондопожскому муниципальному району:

Председатель комиссии - Глава Администрации Кондопожского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии – начальник управления жилищно - коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района.

Секретарь комиссии - начальник административного отдела МКУ "Административно – хозяйственное управление".

Члены комиссии:

- начальник отдела по военно-мобилизационной работе и гражданской обороне;

– директор МКУ «Управление образования и культуры»;

- исполнительный директор Кондопожского ММП ЖКХ;

- Глава Кондопожского городского поселения;

- Глава Гирвасского сельского поселения;

- Глава Кедрозерского сельского поселения;

- Глава Кончезерского сельского поселения;

- Глава Кяппесельского сельского поселения;

- Глава Новинского сельского поселения;

- Глава Петровского сельского поселения;

- Глава Янишпольского сельского поселения;

Руководители муниципальных учреждений.

Представители от организаций ( по согласованию):

ОАО «Кондопожский ЦБК»;

ООО «Санаторий Марциальные Воды»;

ЗАО «Клиника «Кивач»;;

АО «Карелгаз»;

ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»

Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, энергетическому и атомному надзору;

Государственный комитет Республики Карелия по стротельному, жилищному и дорожному надзору;

ОАО «Прионежская сетевая компания»; ОАО «МРСК Северо - Запада «Карелэнерго».

Приложение № 3

к постановлению Администрации Кондопожского муниципального района от «02»  мая 2023 г. № 509

| День заседания комиссии (штаба) | Членам комиссии (штаба) |
| --- | --- |
| 19 июня 2023 года в 17-00 час. | Предоставлять отчет о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/2024 года в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района не позднее дня проведения заседания. |
| 03 июля 2023 года в 17-00 час. |  |
| 17 июля 2023 года в 17-00 час |  |
| 7 августа 2023 года в 17-00 час |  |
| 21 августа 2023 года в 17-00 час |  |
| 4 сентября 2023 года в 17-00 час |  |
| 18 сентября 2023 года в 17-00 час |  |